## Slide 1
RNCP 39583 — EXPERT EN DÉVELOPPEMENT LOGICIEL
FitCoach AI
Cadrer un projet de développement d'applications logicielles — Bloc 1
Plateforme de coaching sportif : transmission coach ↔ élève, tracée et sans saisie.
Commanditaire : Markus, coach sportif privé · Candidat : Alley Eddine

## Slide 2
PLAN DE LA PRÉSENTATION
Sommaire
01 Cartographie des parties prenantes — C1.1.1
02 Analyse de la demande — C1.1.2
03 SWOT & concurrence — C1.2.1
04 Faisabilité & audit de l'existant — C1.2.2
05 Cartographie des risques — C1.2.3
06 Veille technique & réglementaire — C1.3.1
07 Architecture technique (comparatif) — C1.3.2
08 Arbitrages techniques — C1.3.2
09 Charge de travail — C1.4.1
10 Coût & budget — C1.4.2
11 Modélisation de l'architecture — C1.5
12 Décisions & axes de solutions — C1.6

## Slide 3
C1.1.1 — CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
Les acteurs du projet
Acteur | Rôle | Implication | Canal
Markus — commanditaire | Décideur · expert métier · futur client | Élevée | Entretiens
Développeur (moi) | Conception & développement complet | Permanente | —
Coach (rôle app) | Crée programmes/nutrition, suit ses élèves | Quotidienne | Desktop
Élève (rôle app) | Exécute séances pré-réglées, renseigne son suivi | Quotidienne | PWA mobile
Utilisateur lambda | Self-tracking sans coach | Variable | PWA
DPO / conformité | RGPD — données de santé (poids, mensurations) | Ponctuelle | Audits
Hébergeur | Disponibilité de la plateforme | Continue | Infra
Supports : Coach → desktop (vue d'ensemble) · Élève → mobile (séance du jour) · Lambda → PWA standard.

## Slide 4
C1.1.2 — ANALYSE DE LA DEMANDE
Du suivi WhatsApp à une plateforme tracée
Existant : Markus me coache depuis ~1,5 mois — programmes & repas envoyés par email (PDF), suivi sur WhatsApp.
Besoins identifiés
• Centraliser la transmission (fini les PDF par mail)
• Structurer et tracer le suivi (WhatsApp = pas d'historique)
• Élève : ne rien régler — séance & repas déjà prêts
• Remontée automatique des données au coach
Pistes de solution
• Programmes versionnés par phase, assignés à l'élève
• Séances pré-réglées · repas imposés + variété par IA
• Notifications push contextuelles « voix du coach »
• Suivi poids / mensurations en graphiques
Problématique : comment centraliser et tracer la transmission coach ↔ élève, en supprimant l'éparpillement email / WhatsApp, pour un suivi fiable et un minimum de saisie ?

## Slide 5
C1.2.1 — ANALYSE SWOT
Forces, faiblesses, opportunités, menaces
Forces
• Besoin réel validé par mon propre coach
• Full-stack + DevOps (microservices, observabilité)
• Différenciation : nutrition cadrée + IA, zéro-config
Faiblesses
• Ressource unique (dev solo — bus factor)
• Périmètre large (entraînement + nutrition + paiement)
• Adoption élèves à prouver
Opportunités
• Coachs indépendants bricolent (email/WhatsApp/PDF)
• Modèle B2B2C : abonnement coach (récurrent)
• Extension multi-coachs / communauté
Menaces
• Données de santé sensibles → RGPD / cyber
• Concurrents établis (Trainerize, TrueCoach)
• Délais (solo + certification)
Impact environnemental : conteneurs scalés à la demande, hébergeur éco-responsable visé.

## Slide 6
C1.2.1 — CONCURRENCE & POSITIONNEMENT
Un marché servi… mais pas pour ce coach
La concurrence
• Trainerize / TrueCoach : coach-élève complet, mais US, cher, nutrition générique
• MyFitnessPal / Freeletics : grand public, sans relation coach
• La réalité de Markus : email + WhatsApp + PDF → zéro structure, zéro traçabilité
Mes différenciateurs
• Séance zéro-config : tout est déjà réglé
• Nutrition imposée par le coach + variété par IA
• Remontée automatique des données au coach
• Notifications « voix du coach » contextuelles
• Phases qui matérialisent le suivi dans le temps
Positionnement : non pas un tracker fitness de plus, mais l'outil de transmission et de suivi du coach indépendant — pensé France et zéro friction.

## Slide 7
C1.2.2 — FAISABILITÉ & AUDIT DE L'EXISTANT
Verdict : faisable
Audit de l'existant
• Email + PDF : info dispersée, pas de remontée
• WhatsApp : suivi non structuré, pas de preuve d'adhérence
• Outils marché : self-service sans coach, ou US lourds/chers
• → Aucun ne couvre transmission tracée + zéro-config + nutrition IA
Stack cible
• Front : Next.js 15 en PWA (installable, web-push)
• Back : 5 microservices Fastify (TypeScript)
• Data : PostgreSQL · Auth : JWT
• Stripe · Groq · Resend / Twilio / web-push
• Docker · Prometheus + Grafana
✅ Verdict : faisable — stack maîtrisée, MVP cadré, socle déjà amorcé. Contraintes : solo, données de santé (RGPD), multi-rôles, fluidité.

## Slide 8
C1.2.3 — CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Criticité = probabilité × impact
Risque | Crit. | Plan d'action
Fuite de données de santé | Critique | JWT, clé interne, Zod, TLS, minimisation
Indisponibilité d'un service | Critique | Découplage, health checks, monitoring + alertes
Retard de livraison (solo) | Majeur | MVP priorisé, Kanban, jalons RNCP
Perte de données | Majeur | Backups PostgreSQL, migrations idempotentes
Non-conformité RGPD (santé) | Majeur | RGPD by design, minimisation, durée limitée
Adoption faible des élèves | Modéré | UX zéro-config, notifications « voix du coach »
Indicateurs de contrôle : uptime par service · taux d'erreur · couverture de tests · latence — via Prometheus / Grafana.

## Slide 9
C1.3.1 — VEILLE TECHNIQUE & RÉGLEMENTAIRE
Anticiper failles & conformité
Veille technique
• Next.js / Fastify : releases & changelogs
• Node / npm : security advisories · Dependabot
• OWASP : Top 10, bonnes pratiques
• Stripe / Groq : changelogs API
Veille réglementaire
• CNIL : RGPD, données de santé (catégorie particulière)
• ANSSI : sécurité des systèmes
Outils : Feedly · GitHub Watch · Dependabot · Google Alerts. Fréquences : deps → hebdo · CNIL/ANSSI → mensuel.

## Slide 10
C1.3.2 — ÉTUDE COMPARATIVE (COMPÉTENCE ÉLIMINATOIRE)
Choix : microservices
Critère | BaaS (Supabase) | Monolithe | Microservices ✓
Maîtrise & sécurité | Moyen (boîte noire) | Élevé | Élevé (isolation)
Séparation des responsabilités | Faible | Moyen | Excellente
Scalabilité indépendante | Limitée | Faible | Excellente (IA)
Résilience (panne isolée) | Moyenne | Faible | Bonne
Démonstration niveau Expert | Faible | Moyen | Forte
Complexité opérationnelle | Faible | Faible | Élevée → observabilité
Retenu : auth / paiement / IA / notifications ont des profils de sécurité et de scaling distincts → déploiement & scaling indépendants, isolation des pannes, maîtrise du distribué (niveau Expert). Couplage maîtrisé (JWT + clé interne), complexité compensée par l'observabilité.

## Slide 11
C1.3.2 — ARBITRAGES TECHNIQUES
Retenu vs écarté
Option | Décision | Justification
Microservices Fastify | ✅ RETENU | Domaines hétérogènes, scaling/sécurité indépendants
Next.js 15 en PWA | ✅ RETENU | 1 codebase installable (coach desktop + élève mobile), web-push
PostgreSQL + SQL direct | ✅ RETENU | Maîtrise des requêtes, perf, démontre la compétence BDD
JWT + clé interne | ✅ RETENU | Auth maîtrisée + isolation des appels internes
Zod partagé front/back | ✅ RETENU | Une seule source de validation
BaaS (Supabase) | ❌ ÉCARTÉ | Sécurité en boîte noire, faible démonstration
App native (2 apps) | ❌ ÉCARTÉ | PWA couvre offline/push sans double maintenance

## Slide 12
C1.4.1 — CHARGE DE TRAVAIL
Estimation en jours-homme
Phase | j/h
Cadrage & architecture | 5
Auth & rôles (coach/élève/lambda) | 8
Service API métier | 12
Service IA (nutrition cadrée) | 6
Service Paiement (Stripe) | 6
Service Notifications (mail/SMS/push) | 6
Front Next.js PWA (3 rôles) | 14
Tests & CI/CD | 6
Monitoring & déploiement | 5
Documentation & recette | 5
TOTAL
≈ 73 j/h
≈ 14-15 semaines
Hiérarchie
• Principales : auth, programmes, séance, suivi
• Secondaires : nutrition IA, paiement, notifs
• Complémentaires : graphiques, communauté

## Slide 13
C1.4.2 — COÛT & BUDGET
Coûts réels vs valeur marché
Coûts directs (solo)
• Hébergement (~5 mois) : ~150 €
• Domaine + SSL : ~20 €
• APIs (Stripe test, Twilio, Resend, Groq) : ~80 €
• Outils & monitoring : ~30 €
VALEUR MARCHÉ (RÉFÉRENCE)
Dev senior 500 €/j × 73 j
≈ 37 000 €
+ infra/services annuels ~600 €
Total coûts directs ≈ 280 €
L'écart coût réel / valeur illustre le ROI pour un coach qui s'abonne plutôt que de faire développer.

## Slide 14
C1.5 — MODÉLISATION DE L'ARCHITECTURE
UML composants + ERD
Front Next.js 15 — PWA (coach · élève · lambda)
auth
3001
api
3002
ai
3003
notifications
3004
payment
3005
PostgreSQL
Prometheus + Grafana
Entités clés : users (role) · coach_students · profiles · measurements · training_programs (phases) · program_assignments · workouts/exercises · nutrition_plans · recipes · notification_logs.
Formalisme : UML (composants) + ERD (données). Sécurisé (JWT + clé interne + Zod), observable, évolutif.

## Slide 15
C1.6 — DÉCISIONS & AXES DE SOLUTIONS
Synthèse
▸ Plateforme coach ↔ élève centralisée, multi-rôles, tracée
▸ Séances zéro-config + nutrition imposée par le coach, variée par IA
▸ Suivi automatique (poids, mensurations, adhérence) en graphiques
▸ Notifications push contextuelles « voix du coach »
▸ Microservices + Next.js PWA, sécurité & RGPD by design, observabilité
▸ Modèle B2B2C : abonnement coach + offre self-service (lambda)
Pour Markus : « Tes élèves ouvrent l'app, tout est déjà réglé, et toi tu vois leur progression en temps réel — sans une minute de saisie en plus. »